ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Малиновское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Малиновского сельского поселения

и иной официальной информации

Издается с 2005 г.								№ 20      с.Малиновка

68 собрание 3 созыва Совета муниципального образования

«Малиновское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ № 5 от 28 февраля 2017 года

Об утверждении Программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры муниципального

образования «Малиновское сельское поселение»

на 2017-2026 годы

В целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования «Малиновское сельское поселение», руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Малиновское сельское поселение»,

Совет  Малиновского  сельского поселения  РЕШИЛ:

- Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2017-2026 год, согласно приложению

- Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

- Направить настоящее решение Главе поселения (Главе Администрации) для подписания и опубликования в средствах массовой информации

Председатель Совета поселения Н.М.Гончарова

Глава Малиновского сельского поселения (Глава Администрации) И.В.Сухов

Приложение

к решению Совета Малиновского сельского поселения

от «28» февраля 2017 № 5

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Малиновского сельского поселения Томского района

Томской области

на период 2017 -2026 годы

2017 год

Содержание

|  |  | Введение |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  | Паспорт программы |
| Раздел 2 |  | Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Малиновского сельского поселения . |
|  | 2.1. | Социально — экономическое состояние Малиновского сельского поселения. |
|  | 2.2. | Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса. |
|  | 2.3. | Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта. |
|  | 2.4. | Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог. |
|  | 2.5. | Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами). |
|  | 2.6. | 2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока. |
|  | 2.7. | Характеристика движения грузовых транспортных средств. |
|  | 2.8. | Анализ уровня безопасности дорожного движения. |
|  | 2.9. | Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека. |
|  | 2.10. | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения. |
|  | 2.11. | Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения. |
| Раздел 3 |  | Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения. |
|  | 3.1. | Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. |
|  | 3.2. | Прогноз развития дорожной сети поселения. |
|  | 3.3. | Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. |
|  | 3.4. | Прогноз показателей безопасности дорожного движения. |
|  | 3.5. | Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека. |
|  | 3.6. | Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта. |
| Раздел 4 |  | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. |
| Раздел 5 |  | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры не предусмотренные программой. |
|  | 5.1. | Мероприятия по развитию сети дорог поселения. |
| Раздел 6 |  | Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения. |

- Паспорт программы

ПРОГРАММА

комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории

Малиновского  сельского поселения Томского района Томской области

на 2017 – 2026 годы

| Наименование программы | Программа «комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Малиновского сельского поселения Томского района Томской области на 2016-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Малиновского сельского поселения, Генеральный план Малиновского сельского поселения Томского района Томской области. |
| Заказчик программы | Администрация Малиновского сельского поселения Томского района Томской области, адрес: 636200 Томская обл., Томский р-н, с. Малиновка, ул. Чулымская, д.30. |
| Исполнители программы | Администрация Малиновского сельского поселения Томского района Томской области, адрес: 636200 Томская обл., Томский р-н, с. Малиновка, ул. Чулымская, д.30. |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Малиновского сельского поселения. |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - обеспечение населения качественными услугами транспортной инфраструктуры; - повышение безопасности дорожного движения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2026 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2017 – 1738,0 тыс. руб. 2018 – 1788,0 тыс. руб. 2019 – 1864,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановых периодах 2018-2019 г.г. будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из регионального бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Малиновского сельского поселения.

  - Социально — экономическое состояние Малиновского сельского поселения.

Малиновское сельское поселение расположено в северо-восточной части Томского района Томской области.

Территория Малиновского поселения составляет 380 км2.

- на севере поселение граничит с Итатским сельским поселением;

- на востоке – с Октябрьским поселением;

- на юго-востоке -  с Воронинским поселением;

- на юге – с Копыловским поселением;

- на западе с Наумовским сельским поселением.

Административным центром Малиновского поселения является село Малиновка.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел на01.01.2017 | расстояние от населенного пункта до центра поселения | расстояние от населенного пункта до Томска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с.Малиновка | 2758 | Административный центр | 40 |
| 2 | п.Молодежный | 1581 | 2 | 35 |
| 3 | с.Александровское | 1104 | 121 | 45 |
| 4 | п.Заречный | 628 | 5 | 37 |
| 5 | д.Москали | 61 | 2 | 41 |
| 6 | д.Ольговка | 3 | 22 | 56 |
|  | ИТОГО | 6135 |  |  |

Географическое положение Малиновского поселения можно охарактеризовать как выгодное с точки зрения круглогодичной транспортной доступности, а также близости районному и областному центру – г.Томску.

Административный центр расположен на р.Омутная (правый приток реки Киргизка) , в 40 км от г.Томска. Ежедневно от Томского автовокзала через село Малиновка проходит несколько маршрутных автобусов идущих до  с.Октябрьское (маршрут 104) и с.Итатка (маршрут 503). Через село проходит железнодорожная ветка Томск II - Асино – Белый Яр. Станция Туган расположена между остановочными площадками 115 км и 123 км в центре с.Малиновка.

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи Малиновского сельского поселения осуществляются железнодорожным и автомобильным видом транспорта. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и служебное маршрутное сообщение.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения (325 единиц/1000 человек  в 2015году) оценивается как выше средней (при уровне автомобилизации. В Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено концентрацией населения в с.Малиновка. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная дорога, второстепенная дорога, проезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог IV, V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 2.4.1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие. Ремонт, содержание автомобильных дорог осуществляется Администрацией по муниципальному контракту заключенному с подрядной организацией. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Малиновское сельское поселение обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью и находится недалеко от областного центра г.Томска, что создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров. Присутствие на территории железнодорожного сообщения, как альтернатива (в настоящее время) не может составить должной конкуренции автомобильному виду передвижения населения и грузов, а значит это предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 2 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с грунтовым покрытием, ПГС и щебнем. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Дорожная сеть представлена дорогами межмуниципального и регионального значения «Томск-Итатка» - 25 км, направление Малиновка - 2 км, Томск-Итатка с.Александровское ул.Коммунистическая – 3 км, п.Молодежный – п.Заречный, участок дороги 2 км, с.Малиновка- д.Москали – 1 км, трасса Томск-Итатка подъезд к д.Ольговка – 2 км дорогами местного значения, лесными и полевыми дорогами.

Общая протяжённость дорожной сети составляет 62,363 км. Почти все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.  Характеристика автомобильных дорог дана в таблице1.

Таблица 2.4.1. Характеристика автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Тех. Кат. | Протяж. Км | В том числе по типу покрытия, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ц/б | а/б | Переход | Грунтов. |
|  | Муниципальные и региональные дороги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Томск - Итатка | IV | 2 | - | 2 | - | - |
| 2 | Томск – Александровское | IV | 3 | - | 3 | - | - |
| 3 | Молодежный – Заречный | V | 2 | - | 2 | - | - |
| 4 | Малиновка – Москали | V | 1 | - | - | 1 | - |
| 5 | Томск – Итатка подъезд к д.Ольговка | V | 2 | - | - | - | 2 |
|  | Дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |
| с.Малиновка |
| 1 | ул.Рабочая | V | 1,6 |  | 1,6 |  |  |
| 2 | пер.Рабочий | V | 0,45 |  |  |  | 0,45 |
| 3 | пер.Пролетраский | V | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
| 4 | ул.Пушкина | V | 2,4 |  | 0,4 | 2,0 |  |
| 5 | ул.Лесная | V | 0,8 |  | 0,8 |  |  |
| 6 | ул.Жданова | V | 0,45 |  |  | 0,45 |  |
| 7 | ул.Герцена | V | 0,7 |  |  | 0,7 |  |
| 8 | ул.Комсомольская | V | 0,8 |  |  | 0,8 |  |
| 9 | ул.Пионерская | V | 0,9 |  | 0,9 |  |  |
| 10 | ул.Набережная | V | 1,5 |  |  | 1,5 |  |
| 11 | ул.Элеваторная | V | 2,1 |  | 0,3 |  | 1,8 |
| 12 | ул.Калинина | V | 1,5 |  |  | 1,5 |  |
| 13 | пер.Советский | V | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 14 | ул.Садовая | V | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
| 15 | ул.Кривая | V | 0,7 |  |  | 0,7 |  |
| 16 | ул.Гагарина | V | 1,363 |  | 0,7 | 0,3 | 0,363 |
| 17 | ул.Некрасова | V | 2,8 |  | 0,8 | 1 | 1 |
| 18 | ул.Королева | V | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
| 19 | ул.Пролетарская | V | 3 |  | 0,5 | 2,0 | 0,5 |
| 20 | ул.Комарова | V | 0,45 |  |  |  | 0,45 |
| 21 | ул.Гоголя | V | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 22 | ул.Промышленная | V | 0,7 |  |  | 0,7 |  |
| 23 | ул.Заводская | V | 1,1 |  |  |  | 1,1 |
| 24 | ул.Вокзальная | V | 1,6 |  |  | 1,6 |  |
| 25 | ул.Чулымская | V | 1,3 |  | 1,3 |  |  |
| 26 | пер.Чулымский | V | 0,4 |  | 0,25 |  | 0,15 |
| 27 | ул.Станционная | V | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| 28 | ул.Песочная | V | 0,7 |  | 0,25 | 0,45 |  |
| 29 | ул.Школьная | V | 0,7 |  | 0,2 | 0,5 |  |
| 30 | ул.Кирпичная | V | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 31 | ул.Космонавтов пер.Космонавтов | V | 0,45 |  |  | 0,2 | 0,25 |
| 32 | ул.Новая | V | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 33 | ул.Есенина | V | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 34 | пер.Есенина | V | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 35 | пер.Молодёжный | V | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 36 | ул.Молодёжная | V | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  | ИТОГО | V | 33,863 |  | 8,5 | 16,9 | 8,463 |
| д.Москали |
| 1 | улица без названия | V | 3,5 |  |  | 1 | 2,5 |
| 2 | ул.Дачная ул.Болотная | V | 1,5 |  |  |  | 1,5 |
|  | ИТОГО |  | 5 |  |  | 1 | 4 |
| с.Александровское |
| 1 | ул.Коммунистическая | IV | 1,8 |  | 1,8 |  |  |
| 2 | ул.Пионерская | V | 0,2 |  | 0,2 |  |  |
| 3 | ул.Нагорная | V | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
| 4 | ул.Северная | V | 0,45 |  |  | 0,45 |  |
| 5 | ул.Чапаева | V | 0,65 |  |  | 0,65 |  |
| 6 | ул.Стадионная | V | 0,75 |  |  | 0,75 |  |
| 7 | ул.Тимирязева | V | 1,3 |  |  | 1,3 |  |
| 8 | ул.Пушкина | V | 0,95 |  |  | 0,45 | 0,4 |
| 9 | ул.Гоголя | V | 1,1 |  |  | 0,4 | 0,7 |
| 10 | ул.Некрасова | V | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| 11 | ул.Заречная | V | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| 12 | пер.Круглый | V | 0,15 |  |  |  | 0,15 |
| 13 | ул.Школьная | V | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 14 | пер.Кооперативный | V | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| 15 | пер.Стадионный | V | 0,35 |  |  | 0,35 |  |
|  | ИТОГО | V | 8,9 |  | 2,3 | 4,35 | 2,25 |
| п.Молодежный |
| 1 | улицы без названия | V | 2,5 | 0,6 | 1,9 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 2,5 | 0,6 | 1,9 |  |  |
| п.Заречный |
| 1 | ул.Заречная | V | 1,5 |  | 1 |  | 0,5 |
| 2 | пер.Заречный | V | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 3 | ул.Северная | V | 0,8 |  | 0,7 | 0,1 |  |
| 4 | ул.Лесная | V | 1 |  |  | 0,9 | 0,1 |
| 5 | ул.Молодёжная | V | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
| 6 | ул.Светлая | V | 0,8 |  | 0,8 |  |  |
| 7 | ул.Нагорная | V | 0,8 |  |  | 0,4 | 0,4 |
|  | ИТОГО |  | 5,2 |  | 3 | 1,9 | 0,8 |
| д.Ольговка |
| 1 | улицы без названия | V | 6,8 |  |  |  | 6,8 |
|  | ВСЕГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ |  | 62,763 | 0,6 | 15,7 | 24,15 | 22,313 |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2015 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории Малиновского сельского поселения

| № | Показатели | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 6320 | 6297 | 6130 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 1938 | 1976 | 1994 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 306 | 313 | 325 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта, в пешем порядке либо пользуются услугами такси. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.7. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортные средства организаций осуществляющих грузовые перевозки и личный грузовой автотранспорт населения передвигается по дорогам общего пользования в соответствии с ПДД РФ.

2.8. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (разливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорога регионального значения «Томск-Октябрьское», «Томск-Итатка». Аварии на железнодорожном транспорте Томск-Асино-Белый Яр связаны с невнимательностью водителей при пересечении железнодорожных переездов. На территории поселения их 2, а также переходом населения железнодорожных путей.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями, а именно «не соответствие скорости конкретным условиям».

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2015 года  на территории Малиновского сельского поселения зарегистрировано 6 Дорожно-транспортных происшествий, это на 4 меньше чем за 2014 год (10 ДТП). Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица 2.8.1. Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Количество дорожно-транспортных происшествий | 8 | 12 | 10 |
| 2. | Количество зарегистрированных транспортных средств | 1938 | 1876 | 1994 |

2.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.10. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Генеральный план Малиновского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Малиновского сельского поселения Томского района Томской области от 27.12.2013 №49;

6. Программа безопасности дорожного движения;

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.2. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение, такси), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.3. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.4. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Малиновского сельского поселения

| № | Показатели | 2016 год | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 6147 | 6160 | 6180 | 6200 | 6215 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 2020 | 2030 | 2040 | 2045 | 2055 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 328 | 329 | 330 | 330 | 331 |

3.5. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.6. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуации, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Малиновского сельского поселения

на 2017 – 2026 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с.Александровское, Школа – Детский сад, 600 метров | 2017 | 4000 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул.Пушкина, с.Малиновка, 450 метров | 2018 | 1800 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт участка (капитальный ремонт) дороги п.Заречный, 180 метров | 2017 | 800 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт дороги (капитальный ремонт) ул.Рабочая, с.Малиновка, 330 метров | 2017 | 1800 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт дороги с местом разворота автобуса ул.Чулымская, с.Малиновка | 2017 | 600 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт дороги (ямочный), ул.Светлая, п.Заречный | 2018 | 400 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт дороги (ямочный) ул.Северная, п.Заречный | 2018 | 400 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт дороги (ямочный), ул.Молодежная, п.Заречный | 2019 | 300 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт дороги (поворот на школу к памятнику) п.Молодежный | 2017 | 100 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт дороги (ямочный), ул.Гагарина, с.Малиновка | 2019 | 400 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт дороги (ямочный) ул.Пионерская, с.Малиновка | 2018 | 100 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт дороги (ямочный), ул.Нагорная, ул.Пионерская, с.Александровское | 2018 | 200 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция дороги (капитальный ремонт) ул.Пионерская, ул.Пролетарская, Старообрядческая церковь с.Малиновка) | 2019 | 1000 | администрация сельского поселения |
|  | Ремонт дороги (капитальный ремонт) ул.Рабочая с.Малиновка | 2018 | 400 |  |
|  | Ремонт дороги (участок ул.Пролетарская д.15 – д.27 | 2019 | 500 |  |
|  | Ремонт дороги (ямочный ремонт) ул.Элеваторная с.Малиновка | 2020 | 300 |  |
|  | Реконструкция дороги (капитальный ремонт) ул.Школьная с.Малиновка | 2020 | 700 |  |

Сроки реализации программы могут корректироваться в зависимости от поступления бюджетных средств на счет поселения.

Ремонт внутрипоселковых дорог Малиновского сельского поселения щебнем и ПГС

| № п/п | Наименование улицы | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новая (с.Малиновка) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Калинина (с.Малиновка) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пролетарская 71-137 (с.Малиновка) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Промышленная (с.Малиновка) |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лесная (п.Заречный) |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кедровая (п.Молодежный) |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пушкина (с.Александровское) |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Гоголя (с.Александровское) |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 9 | Садовая (с.Малиновка) |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Комарова (с.Малиновка) |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Космонавтов (с.Малиновка) |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Дружная (п.Молодежный) |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 13 | пер.Чулымский (с.Малиновка) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 14 | Чапаева (с.Александровское) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 15 | Тимирязева (с.Александровское) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 16 | Некрасова (с.Александровское) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 17 | Северная (п.Заречный) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 18 | Школьная (с.Александровское) |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 19 | Заречная (с.Александровское) |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 20 | Некрасова от д.19 до д.53 (с.Малиновка) |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 21 | Есенина (с.Малиновка) |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 22 | Герцена (с.Малиновка) |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 23 | Вокзальная (с.Малиновка) |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 24 | въезд в Леспромхоз на ул.Пушкина |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 25 | Школьная (с.Малиновка) щебень 70-100 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Заводская (с.Малиновка) |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 27 | Молодежная (с.Малиновка) |  | + |  |  |  |  |  |  |  |

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | мероприятия | наименование расположение объекта | технические параметры | протяженность, метров | финансовые потребности на реалшизацию мероприятий, тыс. руб | выполнение целевых показателей | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |  |  |
| 1 | Реконструкция дороги (кап. ремонт) | с.Александ ровское Школа- Детский сад | V | 600 | 4000 |  |  |  |  | увеличение протяженности дорог с твердым покрытием | Админи- страция |
| 2 | Реконструкция дороги (кап. ремонт) | с.Малиновка, ул.Пушкина | V | 450 |  | 1800 |  |  | 17000-19000 | Повышение безопасности дорожного движения | Админи- страция |
| 3 | Реконструкция дороги (кап. ремонт) | п.Заречный, ул.Заречная | V | 180 | 800 |  |  |  |  | Снижение удельного веса дорог нуждающихся | Админи- страция |
| 4 | Реконструкция дороги (кап. ремонт) | с.Малиновка, ул.Рабочая | V | 330 | 1800 |  |  |  |  | Обеспечение населения качественными услугами транспортной инфраструктуры | Админи- страция |
| 5 | Ремонт дороги с местом разворота автобуса | с.Малиновка, ул.Чулымская | V | 100 | 600 |  |  |  |  | Снижение удельного веса дорог нуждающихся | Админи- страция |
| 6 | Реконструкция дороги (ямочный ремонт) | п.Заречный, ул.Светлая | V | 800 |  | 400 |  |  |  | Снижение удельного веса дорог нуждающихся | Админи- страция |
| 7 | Ремонт дороги (ямочный) | п.Заречный ул.Северная | V | 800 |  |  |  |  |  | Снижение удельного веса дорог нуждающихся | Админи- страция |
| 8 | Ремонт дороги (ямочный) | п.Заречный, ул.Молодежная | V | 500 |  |  | 300 |  |  | Снижение удельного веса дорог нуждающихся | Админи- страция |
| 9 | Реконструкция дороги (капитальный ремонт) | п.Молодежный (поворот на школу к памятнику | V | 40 | 100 |  |  |  |  | Обеспечение населения качественными услугами транспортной ифрастуктуры | Админи- страция |
| 10 | Ремонт дороги (ямочный) | с.Александров- ское ул.Пионерская, ул.Нагорная | V | 200 450 |  |  |  |  |  | Снижение удельного веса дорог нуждающихся | Админи- страция |
| 11 | Реконструкция дороги (капитальный ремонт) | с.Малиновка, съезд с ул.Пионерская на ул.Пролетарская (старообрядческая церковь) | V | 250 |  | 1000 |  |  |  | увеличение протяженности дорог с твердым покрытием | Админи- страция |
| 12 | Ремонт дороги (ямочный) | с.Малиновка, улПионер- ская | V | 900 |  | 100 |  |  |  | Снижение удельного веса дорог нуждающихся | Админи- страция |
| 13 | Ремонт дороги (ямочный) | с.Малиновка, ул.Гагарина | V | 700 |  |  | 400 |  |  | Снижение удельного веса дорог нуждающихся | Админи- страция |
| 14 | Ремонт дороги (ямочный) | с.Малиновка, ул.Рабочая | V | 1600 |  | 400 |  |  |  | Снижение удельного веса дорог нуждающихся | Админи- страция |
| 15 | Ремонт дороги (ямочный) | с.Малиновка. ул.Пролетарская, с д.15 до д.27 | V | 400 |  |  | 500 |  |  | Снижение удельного веса дорог нуждающихся | Админи- страция |
| 16 | Ремонт дороги (ямочный) | с.Малиновка, ул.Элеваторная | V | 300 |  |  |  | 300 |  | Снижение удельного веса дорог нуждающихся | Админи- страция |
| 17 | Реконструкция дороги (капитальный ремонт) | с.Малиновка, ул.Школьная | V | 500 |  |  |  | 700 |  | увеличение протяженности дорог с твердым покрытием | Админи- страция |

7. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и  может  изменяться в соответствии с градостроительным законодательством. Функции мониторинга по реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения осуществляет администрация сельского поселения.

# Text boxes

1 марта 2017 г.